	                                                                 БАШҠОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАhЫ

САЛАУАТ РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ                    МӘСЕТЛЕ АУЫЛ СОВЕТЫ

452482, Мәсетле ауылы

Үзәк урамы, 67

тел. 2-34-02


	[image: image1.png]



	РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕЧЕТЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САЛАВАТСКИЙ РАЙОН
452482, с.Мечетлино

Ул. Центральная, 67

тел. 2-34-02


Шестое  заседание двадцать восьмого созыва
РЕШЕНИЕ

12 февраля 2020 года №37
Об утверждении  Плана  к  Году эстетики в  сельском поселении Мечетлинский сельсовет муниципального района  Салаватский район Республики Башкортостан  на 2020 год
             В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 17 декабря 201 года  №УГ-341 "Об объявлении в Республике Башкортостан 2020 года Годом Эстетики населенных пунктов :газоны, тротуары, освещение, заборы", в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах  организации местного самоуправления  в Российской Федерации» Совет сельского поселения Мечетлинский сельсовет  муниципального района Салаватский  район Республики Башкортостан 
РЕШИЛ:

1.Утвердить План  работы по проведению Года эстетики в  сельском поселении Мечетлинский сельсовет муниципального района  Салаватский район Республики Башкортостан  на 2020 год
2. Решение обнародовать на информационном стенде в здании Администрации сельского поселения  Мечетлинский сельсовет муниципального района Салаватский район
  РеспубликиБашкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Салаватский район, с.Мечетлино , ул. Центральная,67  и разместить на сайте  сельского поселения Мечетлинский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан по адресу:  http://mechetli33sp.ru     
3.Контроль за исполнением данного решения возложить  на    Совет сельского поселения   Мечетлинский сельсовет  муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан.

Глава сельского  поселения                                                                 Б.С.Хурматуллин
План
мероприятий по благоустройству 
 сельского поселения Мечетлинский сельсовет на 2020 год.

	№
	Наименование мероприятий
	Исполнители
	Сроки исполнения

	1
	Объявить месячник по очистке, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов с 1 апреля по 30 апреля
	Администрация СП
	Апрель

	2
	Обязать всех жителей привести в надлежащий порядок дворы, жилые дома, подъезды, улицы в соответствии с санитарными нормами и требованиями.
	Администрация, медработники, депутаты
	Апрель- май

	3
	Организовать во всех организациях, предприятиях и учреждениях:

- очистку территорий, вывоз бытовых и производственных отходов в мусоросвалки.

- текущий ремонт общественных и производственных зданий с обновлением внешнего и внутреннего вида.
	Руководители предприятий , организаций
	Апрель- май

	4
	Вывесить объявления в населенных пунктах с указанием мусоросвалок для домашних и производственных отходов.
	Адм.СП

Мечетлинский сельсовет
	апрель

	5
	Поставить указатели о местонахождении скотомогильников в населенных пунктах Кусепеево, Ахуново, Мечетлино
	Администрация СП
	июнь

	6
	Активно включиться в месячник леса и сада: провести озеленение вокруг предприятий, магазинов, общежитий, клубов, больницы,школ и частных домов.
	Депутаты,руководители
	Апрель-май

	7
	Взять на учет родники и провести благоустроительные работы по ним.
	Депутаты, школы
	постоянно

	8
	Привести в порядок территории животноводческих объектов.
	
	май

	9
	Целенаправленно вести работу по приобщению населения к экологически организованному образу жизни в семье, школах, трудовом коллективе и по месту жительства
	Администрация СП
	постоянно

	10
	Установить запрещающие таблички в местах несанкционированных мусоросвалок с указанием штрафных санкций в случае нарушения закона.
	Глава сельского поселения
	май

	11
	Очистка кладбищ
	Администрация СП
	Май-июнь

	13
	Ремонт дорог внутри населенных пунктов
	Администрация СП
	Май-октябрь

	14
	Установка освещения улицам
	Администрация СП
	В теч.года

	15
	Установка указателей с наименованием улиц и номерами домов;


	Администрация СП
	В теч. года


